# MÁRCIO EDUARDO SANDER

Trabalho sobre

Levantamento de

Canteiro de Obra

ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

PRÁTICA DE OBRAS 2

PROF LUIS A. M. SENGER

Canoas

2003

## ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Inicialmente, escolhi esta obra, pois pude perceber, sem muito esforço, as pécimas condições em que está implantado o canteiro de obras e, é com o objetivo de poder analisar estes erros, que pretendo elaborar este trabalho de levantamento de um Canteiro de Obras.

A obra está situada na cidade de Igrejinha, Rua João Goulart, 139, bairro residencial bastante calmo, onde visitei e pude constar que não foram respeitados alguns itens básicos para implantação do Canteiro de Obras, como: avanço do canteiro além do que é permitido (1/3) sobre o passeio, uso da via pública para colocação de materiais, entre outros que irei citar a seguir.

A seguir segue um croqui para ilustração da situação atual do canteiro de obras.

----- Montagem das

ferragens (banca)

Limite

Lote ------

Edificação

-----------Poço artesiano

com bomba

____ Luz

Depósito	 Banca carpinteiro

Passeio       cimento e			   AM    B    AF	    Tijolos

Materiais

Betoneira

Rua João Goulart, 139

Depósito Ferros

O depósito de cimento e materiais são juntos e a abertura fica para o lado da rua, impossibilitando, como prevê o Código de Obras, o passeio de pedestres. É bem verdade que esta construção está situada em um bairro aparentemente pacato, mas é um lote que faz parte de um dos bairros nobres da cidade e com grande concentração de casas, o que  justifica a observação e cumprimento do código. Também não foi obedecido os 2/3 de área de passeio livre. Todo os materiais armazenados estão fora deste limite.  A figura ao lado, mostra a fachada principal deste canteiro com a armação em madeira para locação da obra. Logo abaixo temos a ilustração da armazenagem das ferragens, que estão do outro lado da rua, em frente da casa do futuro visinho. Não encontrei nenhum espaço destinado para o escritório, mas percebi, durante a visita, que o contrutos, Sr. Jorge, tinha as pantas no chão e todos ao redor discutindo os passos a serem tomados.

Podemos notar nesta ilustração que os ferros são largados ao léu e também cortados ali. Na mesma figura, vemos a armazenagem dos tijolos, usando todo o limite do passeio e em frente de outro visinho.

Assim como o depósito de Areia, Brita, Betoneira, Água, tudo vai além dos limites que é permitido por lei.

Logo atrás da betoneira, podemos ver a banca de carpinteiro que também é usado pelo ferreiro.

A seguir está ilustrado com mais detalhamento, o depósito de cimento e materiais e a banca do carpinteiro e do ferreiro.

Ao questionar a falta de Tapume com o construtor, ele me informou que não havia necessidade, pois a área é tranqüila e não tem vandalismo, também alegou ter um custo muito elevado.

Trabalho dos operários

Poço artesiano para economia em obra.

SUGESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

A seguir pretendo ilustrar uma sugestão para a implantação do canteiro de obras do estudo feito anteriormente, procurando cumprir o Código de Obras, mesmo que a vizinhança seja amigável, como demonstrado anteriormente e mesmo sendo uma região pacata e sem muito movimento de pedestres. Como o terreno tem um pequeno desnível em sua frente, fiz uso de duas rampas de acesso:

Banca Carpinteiro	     Depósito de ferros			     ------Banheiro

Banca do

Ferreiro----------

Edificação

------Almoxarifado

-------Escritório

-----Central da Betoneira

--------Rampas de acesso------------------

Depósito cimento		AG       B           AF

Tapume		Portão de correr                        Porta atendimento

Passeio								   e acesso funcionários e

arquiteto / construtor

Rua João Goulart, 139 – Igrejinha RS

A idéia é preservar a descarga de areia e brita com um acesso fácil para que o caminhão possa somente encostar e descarregar, por isso do portão de correr (suspenso). Com a criação do tapume, através do portão, por duas rampas, primeiro se chegaria ao depósito de cimento, para facilitar a descarga, mais atrás, as bancas do ferreiro e do carpinteiro (do mesmo lado – visinho mais chato). Pelo outro acesso, o escritório, o almoxarifado e banheiro. Se fez necessário esta divisão porque a edificação quase não tem recuo e o desnível e falta de espaço nas laterais impede que as maiores cargas sejam descarregadas na parte de trás do Canteiro de Obras.

Na minha opinião, o canteiro visitado estava bem mal estruturado e certamente esta obra, localizando-se em uma área mais urbana, estaria sofrendo vários riscos. Devemos ter um bom censo do que realmente está ou não está prejudicando o usuário pedestre, o vizinho e até mesmo o operário da obra. Certamente, se fosse usado um pouco mais de organização no canteiro, até daria para encarar, mas deu para notar um certo desconforto dos operários quanto a estrutura da obra.

Uma canteiro de obras é local de muita sujeira, mas deve ser acima de tudo, organizado, evitando o desperdício, perda, roubo e demais prejuízos para a obra.