Canoas, novembro de 2003.

Ao

Sr. Senger

Após entendimentos verbais mantidos  com V. S., levo a sua consideração a proposta para construção de uma residência com área de 200,70 m2, na Rua Santos Dumont, Quadra F - Lote 02, Tramandaí, RS.

- SERVIÇOS

Os serviços propostos são os seguintes:

1.1- 	Execução completa e perfeita da residência, conforme projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário apresentados e memorial descritivo, incluindo pátio, muro e ajardinamento;

1.2 -	Fornecimento de todo material necessário para a execução da obra. especificados no memorial descritivo;

- PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

O prazo de entrega da residência pronta será em 6 meses, seguindo prazos de etapas do Cronograma Físico-Financeiro.

- VALOR DO SERVIÇO

O custo total da obra é de 289,096 	CUB’s (Custo Unitário Básico da Construção Civil) , já incluídos os custos de administração.. Tomando como referência o CUB do mês de dezembro de 2002, o valor totaliza R$ 186.203,81. O reajuste será a variação mensal do CUB.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores deverão ser pagos quinzenalmente, conforme o Cronograma Físico-Financeiro, podendo sofrer alterações acertadas previamente entre ambas as partes.

- DIVERSOS

Os projetos serão fornecidos pelo proprietário e seu responsável técnico, aprovados pelos devidos orgãos competentes.

As alterações havidas nos projetos, acarretando em modificações na obra ou materiais, depois de assinado os contratos de execução, serão objeto de pagamento em separado, mediante ajuste prévio.

Todas as taxas e emolumentos referentes a aprovação e licenciamento dos projetos, IPTU, contas de água e energia elétrica serão de responsabilidade do contratante.

Taxas de ISSQN da mão de obra e INSS da obra serão de responsabilidade do contratado.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), máquinas e ferramentas para execução da obra ficarão por conta do contratado.

Após apreciada por V. S. a presente proposta e julgada de acordo, o ACEITE servirá como documento hábil que regulará a prestação dos serviços aqui descritos.

Sendo o que tinha a tratar no momento, fico ao seu dispor.

Atenciosamente.

| ______________________ Grazielle | _______________________ Márcio Sander | _______________________ Marcos Kayser |
| --- | --- | --- |