COLOCAR SEU LOGO OU NOME

Local, 00 de Mês de Ano

Proposta Ref. 12/07/2008.

À Srª. (Ao Sr. / Aos Senhores)

Nome do cliente (se possível, completo)

Rua xxxxxxxxxxxxxx, 759 – Ap.13Bairro/ Cidade - Estado.

Proposta de Orçamento para Projeto Arquitetônico de Edícula

+ Paisagismo da Área de Lazer.

Em atendimento à solicitação de V.Sas. envio a Proposta de Orçamento para o

Projeto deArquitetônico da Área de Lazer e Paisagismo + Consultoria + Acompanhamento

*

paraobra localizada no endereço supra.

1. OBJETO

Desenvolver estudos (no máximo até três estudos, se for o caso) de Projeto Arquitetônico da ÁREAde LAZER (fundos da casa) + PAISAGISMO dessa área e da lateral direita da casa. Totalizandonuma área de 121 m². Com o seguinte Programa de Necessidades:A) EDÍCULA:- Sala de Vídeo;- Atelier com pia;- Banheiro;- Churrasqueira;- Forno de Pizza (se for o caso);- Local para roupas a secar (preferencialmente em cima da edícula);B) DEMAIS ÁREAS:- Casa para os 2 cães (preferencialmente embaixo da escada);- Local para a moto (preferencialmente embaixo da escada);- Piscininha para crianças (se for o caso);- Requalificação da escada existente (se for o caso, caso contrário será projetada uma nova);- PAISAGISMO de toda área externa dos fundos e lateral direita da casa.Os projetos serão divididos em três fases:

primeira fase

- “Estudos Preliminares”;

segunda fase

-“Ante Projeto” e

terceira fase

- “Projeto Executivo”.

1.1.

PRIMEIRA FASE:

Estudo Preliminar:

Levantamento da área existente a ser projetada (no caso, dados já colhidos) para elaboração deestudos de projetos arquitetônicos para a área em estudo, desconsiderando a estrutura da edículaatual. Possível aproveitamento do platô existente (onde o nível sobe 74 cm). A principio, se possível,aproveitamento da escada existente ou parte de sua estrutura.Apresentação:- Estudos na forma de Plantas e Vistas– croquis com a proposta de layout, que apresentarão assoluções iniciais do projeto, a partir dos dados fornecidos pelos proprietários do imóvel/clientes(programa de necessidades) e com a finalidade de se tornar possível opinar a viabilidade deexecução e conformidade do proposto com os objetivos dos clientes.

1.2.

SEGUNDA FASE:

Anteprojeto:

Desenvolvimento da proposta do estudo preliminar, considerando eventuais alterações solicitadaspelos clientes na apresentação da etapa anterior, definindo-se o partido adotado, a concepçãoestrutural e as instalações em geral, possibilitando a clara compreensão da obra a ser executada.Apresentação:-Plantas, Cortes Esquemáticos, Vistas e alguns 3D’S (volumetria), de acordo com o EstudoPreliminar, em escala 1:50.

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)

COLOCAR SEU LOGO OU NOME

1.3.

TERCEIRA FASE:

Projeto Executivo:

Desenvolvimento do anteprojeto aprovado pelos clientes. Consiste na elaboração dos desenhosfinais, com incorporação dos comentários e modificações solicitadas no “Ante Projeto”. Onde contémtambém uma clara concepção da estrutura e das instalações em geral para devida execução da obra.Apresentação:-Plantas, Cortes e Vistas devidamente cotados.

2. CONSULTORIA DA OBRA:

Compreende os serviços de Indicações e Orçamentos para:- Mão de obra especializada;- Revestimentos (pisos e paredes) e Pinturas;- Material elétrico e hidráulico necessário;- Material para o forro de gesso e iluminação de todos os ambientes;- Mobiliário e acessórios complementares;- Marcenaria ou Lojas de Móveis Planejados;- Plantas e vegetação;

Obs.: Sendo estes repassados ao cliente para sua aprovação e negociação direta, e os mesmos serãoresponsabilidade do cliente. Ou seja, o cliente contratará e pagará a mão-de-obra, bem como os materiais a seremusados na execução da obra.

3. ACOMPANHAMENTO DA OBRA:

(se contratado esse serviço)

*

Compreende os serviços de acompanhamento para verificação se os responsáveis pela execução einstalação do projeto executivo proposto, estão executando o mesmo em conformidade com o que foiprojetado;Visitas a obra 1 (uma ) vez por semana ou conforme a necessidade, durante a execução dos serviços,com elaboração de relatório por visita com descrição/ comentários do andamento da obra.

Obs.: A arquiteta não se responsabiliza pelo trabalho de execução dos projetos. Tal responsabilidade cabe a cadauma das empresas contratadas pelo cliente.

4. PRAZOS:

Os prazos mínimos necessários para o desenvolvimento e entrega dos projetos referentesaos Serviços acima descritos, após a assinatura da Proposta, será de:-20 dias úteis:

Estudos Preliminares

– com digitalização (do levantamento Cadastral + estudos);-20 dias úteis:

Anteprojeto

– com digitalização dos mesmos considerando prováveis alteraçõessolicitadas pelo cliente na etapa anterior;-30 dias úteis:

Projeto Executivo

– com digitalização dos mesmos considerando prováveis alteraçõessolicitadas pelo cliente na fase anterior.

-Obs¹.:

A cada etapa entregue, o cliente deverá analisar todos os desenhosentregues e autorizar (assinar) início da etapa seguinte. Sendo que, não serão contados os dias emque o projeto ficar retido pelo cliente, para apreciação (se este for o caso);

-Obs².:

Podendo haver atrasos nas entregas dos serviços se ressalvada a ocorrência de casosfortuitos ou de força maior, alterações/modificações solicitadas pelos clientes, na fase do ProjetoFinal, calamidades ou ações naturais incontroláveis, devidamente comprovados.

PROTOCOLO:

Ao receber cada etapa do serviço, o CLIENTE assinará um protocolo, que é oanexo 2 desta proposta, ou sobre uma cópia da respectiva etapa.

5. HONORÁRIOS:

A)

O valor dos honorários profissionais para

elaboração dos projetos + consultoria

será de

R$ 0,00

(Xis reais).

B)

O valor dos honorários profissionais para

acompanhamento da obra

*

será de

R$ 0,00

(Xis reais)

por visita

à obra, com duração entre 45 minutos

de até

2 (duas) horas por visita.

A ser acertado aofinal de cada visita, impreterivelmente.-Obs.:

Caso necessite ir 2 (duas) vezes por semana, o valor será de R$ 0,00 (Xis reais), ficandocada dia de visita com duração entre 45 minutos de até 2 (duas) horas cada em R$ 0,00 (Xis reais), eassim, sucessivamente, se for o caso. A ser acertado ao final da última visita da semana,impreterivelmente.

5.1. Desconto:

Desconto de Xis% no Item 5.A) =

R$ 0,00

(Xis reais)

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)

COLOCAR SEU LOGO OU NOME

6. FORMA DE PAGAMENTO:

-15%

na aceitação da Proposta

.........................................................................(__/__/__08) - R$ 0,00-25%

na entrega do Estudos Preliminares

........................................................(__/__/__08) - R$ 0,00-30%

na entrega do Anteprojeto

.........................................................................(__/__/__08) - R$ 0,00-20%

na entrega do Projeto Executivo

...............................................................(__/__/__08) - R$ 0,00

(considerando que neste momento já foram definidas as etapas da PIMEIRA e SEGUNDA FASES e entregues pelo menos80% da TERCEIRA FASE)

-10%

na entrega da Obra

....................................................................................(__/__/__08) - R$ 0,00

(caracteriza término de uma obra quando todos os serviços de mão de obra foram feitos e concluídos, podendo faltar apenasdetalhes decorativos (se for o caso) que já foram especificados pela arquiteta).

6.1.Reajustes:

Esta proposta é de preço fixo, pelo período de 1 (um) ano, a partir da data deassinatura da mesma. Após este período os valores sofrerão reajustes de acordo com a variação doCUB- Custo Unitário Básico Ponderado, calculado pelo Sinduscon – Sindicato das Indústrias daConstrução Civil de São Paulo,tendo como base a data de elaboração da proposta.

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

-Não estão inclusos nos serviços os custos com plotagens, xérox e outros impressos emtamanho/gramatura especial. Somente em tamanho A4 ou A3 e gramatura simples;-Não está incluso registro na Prefeitura assim como também despesas, referentes a taxas,emolumentos e impostos;-Esta proposta não inclui qualquer serviço que não esteja nela expressamente mencionado(como por exemplo: Projeto Legal, projetos cálculo estrutural, projetos elétrico e hidrossanitário,sondagem, levantamentos planialtimétricos e análise do solo).-Esta proposta não inclui projeto e acompanhamento junto a órgãos públicos competentes(entre eles Prefeitura do Município de São Paulo - SP);-Os projetos complementares, se necessários, deverão ser fornecidos pelo cliente;-Toda e qualquer modificação ou alteração realizada, que implique em mudanças nas etapasanteriormente aprovadas, serão remuneradas com base nas horas técnicas profissionais despendidas(R$ 60,00 / hora), com no mínimo 05 horas técnicas;-A arquiteta não se responsabiliza por alterações ocorridas durante a obra que estiverem emdesacordo com os serviços por ela executados (projetados) ou alterações solicitadas pelocliente que estiverem em desacordo com a legislação em vigor.-Os serviços propostos serão, automaticamente, suscetíveis de proteção aos Direitos Autorais naforma da legislação (art.22 da Lei 9.610/98). Portanto, tais Projetos, ou qualquer uma de suas partes,somente poderá ser utilizado para o fim indicado de cada uma delas.-O cliente poderá interromper os trabalhos a qualquer momento desde que assegure a arquiteta otérmino da etapa em andamento e sua conseqüente remuneração.-Caso o projeto seja interrompido, a arquiteta se reserva o direito da cobrança de 50% (cinqüenta por cento) dos honorários propostos no item correspondente à interrupção e 100% (cem por cento) doshonorários dos itens já desenvolvidos.-A presente proposta esta vinculada ao aceite e permissão do cliente para que a arquiteta possa tirar fotos ao final da obra, que poderão vir a ser publicadas em revistas especializadas ou promoçãoprópria conforme sua conveniência

8. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

De acordo em ...... / ...................... / 2008.

Sr. Sicrano de Tal:

______________________________________________________ (Cliente)

Fulano de Tal:

_______________________________________________________ (Arquiteta)

06. VALIDADE DA PROPOSTA

:

A presente proposta é valida por 30 dias.

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)

COLOCAR SEU LOGO OU NOMECONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURAE DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE APARTAMENTO

DAS PARTES:CONTRATANTES: FULANO DE TAL,

brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº000.000.000-00 e identidade n° 00.000.000, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado nestacidade de São Paulo/SP, sito à Rua Maria Florzinha, tal apt. 32.

CONTRATADA: SEU NOME,

brasileira, casada, arquiteta, portadora da cédula de identidade nº 0,expedida pela SSP/SP., CPF nº 0, residente e domiciliada à Rua 0, 1 apt.1 , nesta cidade de SãoPaulo/SP.Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes contratantes, resolvem decomum acordo, firmar o presente

“

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  ARQUITETURA E DECORAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE APARTAMENTO

”,

peloqual a

CONTRATADA

, prestará serviços ao

CONTRATANTE,

de conformidade com as cláusulas econdições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Os

CONTRATANTES

são legítimos proprietários do APARTAMENTO nº 1, da Rua M... nº 2,Bairro Vila , desta cidade de São Paulo / SP, com área de 99 m², distribuídos em: sala três ambientes,sacada, 3 dormitórios, sendo 1 suíte com banheiro, banheiro social, hall intimo, copa / cozinha,lavanderia, deposito e banheiro de serviço.Dito apartamento será liberado pelo

CONTRATANTE

à

CONTRATADA

, para PROJETOSDE ARQUITETURA PARA REFORMA E DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA, nasfases 4 e 5 (

CONFORME CONSTA NA PROPOSTA ENVIADA

), Projeto Executivo e Acompanhamento da Obraconforme projetos e memorial descritivo conhecidos e aprovados pelo

CONTRATANTE.CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO CONTRATADO DE PROJETOS DEARQUITETURA E DECORAÇÃO:

Os serviços contratados nesse instrumento consistem na elaboração pela

CONTRATADA

emProjetos de Arquitetura para a Reforma e Decoração entendendo-se para

primeira fase

: Layout deMobiliário (com adequação do mobiliário existente); Alvenaria; Elétrica; Paginação de revestimentos(pisos e paredes áreas molhadas) em forma de Plantas e Vistas, que apresentarão as soluçõesiniciais do projeto, partindo-se dos dados fornecidos pelos

CONTRATANTES

(programa dearquitetura) e com a finalidade de se tornar possível opinar a viabilidade de execução e conformidadedo proposto com os objetivos do

CONTRATANTE

, e Especificações e orçamentos para: - mobiliárioscomplementares (se solicitados e necessários); - revestimentos e pinturas; - mão de obraespecializada. Para

segunda fase

: Ante-projeto e Projeto de Marcenaria em forma de Plantashumanizadas, Cortes e Vistas, observadas as correções solicitadas na apresentação da etapaanterior, definindo-se o partido adotado, a concepção estrutural e as instalações em geral,possibilitando a clara compreensão da obra a ser executada, e para

terceira fase

: Projeto Executivo ede Marcenaria- elaboração definitiva do ante-projeto, representando em Plantas, Cortes, Vistas,Perspectivas (3D), Especificações e orçamentos para marcenaria / lojas de moveis planejados ememoriais de todos os pormenores à boa compreensão da obra projetada.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO CONTRATADO DE ACOMPANHAMENTODA OBRA:

Coordernar os projetos complementares junto aos seus executores. Acompanhamento daexecução e implementação de cada etapa dos projetos junto aos responsáveis pela execução dosprojetos e fornecedores em geral.

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)

COLOCAR SEU LOGO OU NOME

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES:

Os serviços e as informações técnicas específicas utilizados na consecução do projetodeverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, nãopodendo o

CONTRATANTE

utilizá-los para outros projetos que por ventura estejam desenvolvendo.

Parágrafo único:

O

CONTRATANTE

não poderá repassar as informações técnicas relativas aosserviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementaçãodo projeto. Os serviços propostos serão suscetíveis de proteção aos direitos autorais reservados comreprodução total ou parcial proibida conforme consta na forma da legislação.

CLÁUSULA QUARTA: HONORÁRIOS E FORMA DE PAGAMENO:

O valor dos honorários profissionais para

Elaboração dos Projetos e Acompanhamento daObra

de reforma será de

R$ 0,00 (Xis Reais

),

a serem pagos pelo

CONTRATANTE

à

CONTRATADA

da seguinte forma:

a)

na assinatura do contrato, R$ 0,00 (Xis reais);

b)

30 (trinta) dias após a assinatura do contrato R$ 0,00 (Xis reais);

c)

na entrega da obra concluída, R$ 0,00 (Xis reais).

Parágrafo único

: Deverá o

CONTRATANTE

arcar com recursos próprios os pagamentos da mão deobra a ser contratada e de todos os materiais de construção necessários para as execuções dosprojetos.

CLÁUSULA QUINTA:DA MORA DE INADIMPLEMENTO

:No caso de haver atraso no pagamento de qualquer parcela do preço, descritos na

CLÁUSULA QUARTA

acarretará na cobrança de multa de 5% (cinco por cento) do valor a ser pagoacrescido de juros de 0,1% (um décimo por cento) a cada dia de atraso.

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS

:O prazo de entrega dos Projetos elaborados e conclusão da obra será de 00 (Xis) dias apósa assinatura do contrato, ressalvada a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, calamidadesou ações naturais incontroláveis, devidamente comprovados.

Parágrafo Único:

Caso ocorra atraso injustificável na entrega dos projetos, e a

CONTRATADA

nãocumprir o prazo de entrega estabelecido neste contrato a mesma deverá pagar ao

CONTRATANTE

ovalor correspondente à 5 % (cinco por cento) do valor total objeto deste instrumento a título de multa ede juros de 0,1% (um décimo por cento) a cada dia de atraso sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA MÃO DE OBRA A SER CONTRATADA

:O

CONTRATANTE

contratará e pagará a mão-de-obra, bem como comprará e pagará osmateriais a serem usados no serviço de acordo com as especificações da

CONTRATADA

, ficandopor conta do

CONTRATANTE

a responsabilidade e o pagamento dos encargos, reclamaçõestrabalhistas, seguros e o que mais for exigido pelos órgãos competentes para a regularização doserviço.

Parágrafo único:

A

CONTRATADA

não é responsável pelo trabalho de execução dos projetos. Talresponsabilidade cabe a cada uma das empresas contratadas pelo

CONTRATANTE.CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PROJETOS:

Os projetos deverão ser entregues perfeitamente concluídos para sua devida execução, comtodas as condições de entendimento e conformidade com Memorial Descritivo aprovados pelo

CONTRATANTE

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)

COLOCAR SEU LOGO OU NOME

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES DOS PROJETOS:

Após a aprovação do projeto definitivo, memoriais descritivos e orçamento anexos,rubricados pelas partes, a

CONTRATADA

não se responsabilizam por qualquer alteração oumodificação nos mesmos em desacordo com o aprovado, só podendo haver modificação feita peloseu autor ou com seu consentimento por escrito, caso contrário, será de única e exclusivaresponsabilidade do

CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro:

Quaisquer modificações que o

CONTRATANTE

, desejar fazer nos projetos,deverão ser comunicadas antecipadamente (ainda na fase de dos Projetos-preliminares, primeiromomento) à

CONTRATADAS.Parágrafo Segundo

: Na eventualidade do

CONTRATANTE

, desejarem introduzir modificações nafase dos Projetos Executivos, provocando atrasos no andamento dos mesmos, o prazo necessário aalteração proposta será acrescido ao prazo de entega previsto na Cláusula Sexta.

Parágrafo Terceiro

: Toda e qualquer modificação ou alteração realizada, que implique em mudançasnas etapas anteriormente aprovadas, serão remuneradas com base nas horas técnicas profissionaisdespendidas (R$ 60,00 / hora), com no mínimo 05 horas técnicas;

CLÁUSULA DÉCIMA:DA INTERRUPÇAO DO PROJETO

:Caso o projeto seja interrompido pelos

CONTRATANTE,

a

CONTRATADA

reservam-se odireito da cobrança proporcional dos honorários previstos até o momento da interrupção.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FÓRUM

:Fica eleito o Fórum desta cidade, como o competente para dirimir eventuais dúvidas oriundasdeste instrumento ou ajuizamento de qualquer questão dele decorrentes.E assim justos e contratados, firmam este instrumento particular em duas vias de igual teor eforma e, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus desejados efeitos jurídicos.São Paulo, .......... de .................... de 0000.

CONTRATANTES: _______________________________________________FULANO DE TALCONTRATADA: _______________________________________________________SEU NOMETestemunhas: ________________________________________________

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)

COLOCAR SEU LOGO OU NOME

Proposta para Desenvolvimento de Projeto Arquitetônico

1.

OBJETIVOS DO PROJETO

Elaboração de Projeto, compreendendo uma área deaproximadamente 00,00 m².O Projeto será apresentado através de desenhos em número eescala suficientes para o completo andamento da obra.

Os serviços englobados pela presente proposta são:

•

Partido conceitual do Projeto;

•

Apresentação de desenhos em escalas de 1:100, 1:50 e 1:20;

•

Plantas de implantação;

•

Apresentação de plantas, cortes, fachadas e detalhes construtivos, necessários à melhor compreensão do partido arquitetônico;

•

Definição dos materiais de acabamento ( Memorial Descritivo);2.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

O Projeto será desenvolvido em 5 etapas:

•

Estudo preliminar

•

Ante Projeto

•

Projeto de Prefeitura

•

Projeto Executivo incluindo Projeto de Hidráulica Elétrica

•

Memorial Descritivo/ Detalhamento

2.1Estudo Preliminar

Com base na análise dos dados e informações a serem coletadas junto a VSa, será elaborado oEstudo Preliminar da distribuição do espaço, compreendendo as propostas iniciais do PartidoArquitetônico.O Contratante deverá fornecer a planta do levantamento Plano Altimétrico.

2.2Ante Projeto

A partir das alterações e adaptações discutidas e aprovadas com relação ao Estudo Preliminar,será então elaborado o Ante Projeto. Nesta etapa serão alocados, de acordo com as necessidades funcionais, serviços e circulação,os conceitos para implantação dos Projetos Técnicos como sondagem, drenagem, fundações,elétrica e hidráulica, assim como quaisquer outros que forem necessários.

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)

COLOCAR SEU LOGO OU NOME

2.3Planta de Prefeitura

Nesta etapa será preparada a planta de prefeitura, para aprovação na Regional competente,constando das plantas e memorial descritivo necessários e exigidos por Lei.O custo com emolumentos e taxas cobradas pelos órgãos públicos deverão ser pagos pelocontratante.

2.4Projeto Executivo

Finalizando, o Projeto Executivo compreenderá o projeto completo de plantas executivas,necessárias para a execução da obra.O projeto executivo definitivo só poderá ser concluído após o recebimento dos projetosdefinitivos de drenagem, sondagem, fundação, elétrica , hidráulica e estrutura.

2.5Memorial Descritivo

Após a definição do projeto executivo, serão apresentadas as especificações de materiais eacabamentos constantes das plantas. 3.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Estudo Preliminar: 15 dias.Contados a partir do recebimento da Planta Altimétrica, análise do solo, informaçõesfornecidas pelo Contratante, bem como levantamento das leis de zoneamento.Ante-Projeto/ Planta de Prefeitura: 20 dias.A contar da aprovação do estudo preliminar.Projeto Executivo: 20 dias.Contados a partir do recebimento dos projetos definitivos de drenagem, fundação, sondagem,estrutura, hidráulica e elétrica.4.

HONORÁRIOS

Os honorários para execução do projeto serão equivalente à R$ 0,00 /m2, totalizando valor de R$ 0,00 (Xis reais).

Caso haja alguma alteração da metragem, esta será computada posteriormente.5.

FORMA DE PAGAMENTO

•

25 % na contratação;

•

25% na entrega do estudo Preliminar;

•

25% na entrega do ante projeto;

•

25% na entrega do projeto executivo e memorial descritivo.

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)

COLOCAR SEU LOGO OU NOME

Serão reembolsados pelo contratante as despesas, taxas, emolumentos. Na eventualidade de serem solicitadas modificações após a aprovação do Projeto, serãocobrados honorários de acordo com o número de horas despedidas nas modificações à base deR$ 00,00. Nos honorários de projeto estão computadas 12 horas para reuniões. As horas excedentesserão cobradas à base de R$ 00,00Caso o Arquiteto seja contratado para a execução da obra, serão cobrados honorários paraacompanhamento e fiscalização da obra.Os Direitos Autorais do Projeto ficam reservados ao Arquiteto.

ÍTEM EXTRA

O Contratado coloca-se à disposição do Contratante, junto à escritórios especializados, paracoordenar, quando necessário, a contratação e a fiscalização de projetos para a instalaçãoelétrica, hidráulica, drenagem, estrutura, paisagismo e demais projetos acessórios à execuçãodo projeto de arquitetura.

Rescisão de Contrato

Ocorrendo o descumprimento de quaisquer das cláusulas acima enumeradas, a parte prejudicada notificará a parte faltosa, dando-lhe um prazo de 30 (trinta) dias contados dorecebimento da notificação, para que cumpra a obrigação em falta. Caso não seja cumprida, a parte faltosa se obriga ao pagamento de uma multa de 30% (trinta por cento) do valor constante na cláusula 4 ( Honorários ), podendo ainda a parte beneficiada considerar ou nãorescindido o presente contrato.Transferência ou cessão das obrigações e direitos decorrentes deste contrato sem a anuênciaexpressa da outra parte, a não ser após rescisão.Para dirimir quaisquer divergências havidas no entendimento deste contrato, é eleito o Fórumda cidade de São Sebastião.E por assim estarem justas e contratadas, e o presente contrato impresso em duas vias de igualteor, forma para um só efeito devidamente assinado pelas partes contratantes na presença deduas testemunhas.São Paulo, 00 de outubro de 0000Contratante FULANO DE TALContratado ARQUITETO SEU NOMETestemunhas:1._____________________________ 2._____________________________

Colocar seus dados para contato: endereço escritório (se tiver) telefones, e-mail e site (se tiver)