|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPRIETÁRIO: Sr. Senger ENDEREÇO: Rua Santos Dumont, Quadra F - Lote 02 DATA: Novembro/2003 |
| --- | --- |

| ITENS | % | 1º. MÊS | 2º. MÊS | 3º. MÊS | 4º. MÊS | 5º. MÊS | 6º. MÊS | SUB-TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,0277 | 3.974,27 |  |  |  |  |  | 3.974,27 |
| 2. INFRAESTRUTURA | 0,1090 | 4.920,00 | 10.689,46 |  |  |  |  | 15.609,46 |
| 3. ALVENARIA E SUPRAESTRUTURA | 0,1692 |  | 6.965,00 | 17.267,46 |  |  |  | 24.232,46 |
| 4. COBERTURA | 0,1078 |  |  |  | 15.446,16 |  |  | 15.446,16 |
| 5. REVESTIMENTOS | 0,1509 |  |  | 3.534,62 | 12.845,00 | 5.238,43 |  | 21.618,05 |
| 6. PISOS | 0,0356 |  |  |  |  | 5.099,68 |  | 5.099,68 |
| 7. ESQUADRIAS | 0,0588 |  |  |  | 4786,00 | 7.179,43 |  | 8.466,63 |
| 8. SOLEIRAS E PEITORIS | 0,0469 |  |  |  |  |  | 1.197,75 | 6.721,05 |
| 9. VIDROS | 0,0835 |  |  |  |  |  | 527,72 | 11.965,43 |
| 10.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0,008 | 2630,00 |  | 2.101,20 | 2.101,21 |  | 1.634,22 | 1.197,75 |
| 10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,0036 | 653,77 |  | 1.775,00 |  |  | 4.292,28 | 527,72 |
| 12. PINTURA | 0,1057 |  |  |  |  | 4.430,00 | 10.714,28 | 15.144,78 |
| 13. PAVIMENTAÇÃO E MUROS | 0,0789 |  |  |  |  | 4.320,00 | 6.975,35 | 11.295,35 |
| 14. AJARDINAMENTO / LIMPEZA OBRA | 0,0135 |  |  |  |  | 250,00 | 1.684,98 | 1.934,98 |
| SUB-TOTAL | 100% | 12.178,04 | 17.654,46 | 24.678,28 | 35.178,37 | 27.715,79 | 25.828,83 | 143.233,77 |
| BDI (30%) |  | 3.653,40 | 5.296,34 | 7.403,48 | 10.553,51 | 8.314,74 | 7.748,68 | 42.970,12 |
| TOTAL |  | 15.831,44 | 22.950,80 | 32.081,76 | 45.731,88 | 36.030,53 | 33.577,48 | 186.203,81 |

●	BASE DE CÁLCULO - CUB / DEZEMBRO 2002 = R$ 644,09